CHECKLIST INTERNO DE FUNCIONALIDADES A DESARROLLAR

Proyecto: Mundo Tienda Montes de Maria S.A.S. | Apps Factory Colombia S.A.S.

Version interna actualizada - 19/06/2026

Uso del documento: este checklist es para control interno del equipo de Apps Factory. Sirve para saber que funcionalidades deben quedar completas, probadas y listas antes de presentar avances, liberar version funcional, iniciar soporte o publicar la app. No reemplaza el contrato ni debe compartirse como promesa adicional sin revision comercial y tecnica.

# 1. Reglas internas de control

| Item | Regla interna | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Todo modulo debe tener flujo creado, permisos por rol, datos de prueba y prueba de aceptacion interna. | [ ] |
| 2 | Cualquier funcion que imite Saint Enterprise debe documentarse como referencia funcional, no copia exacta. | [ ] |
| 3 | Las funciones con impuestos, 4x1000, creditos, exogenas, IVA o contabilidad deben validarse con reglas entregadas por el cliente antes de cerrar. | [ ] |
| 4 | Ningun reporte se marca como terminado hasta validar filtros, totales, exportacion y consistencia con ventas, inventario y recaudos. | [ ] |
| 5 | Los escaneres de codigo de barras y factura por imagen deben quedar con advertencia de dependencia tecnica por calidad de imagen/datos. | [ ] |

# 2. Mapa general de modulos obligatorios

| Modulo | Debe existir completamente | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| App Android cliente final | Registro, inicio de sesion, catalogo, compra, valor domicilio, metodo de pago y seguimiento basico. | Critica | [ ] |
| Panel administrativo web | Usuarios, roles, productos, proveedores, bodegas, inventario, ventas, reportes, ofertas, configuracion. | Critica | [ ] |
| Modulo de ventas / POS | Venta, facturacion, vendedor, cliente, deposito/bodega, precio editable, impuestos, creditos, cotizaciones. | Critica | [ ] |
| Inventario real | 2.500 referencias aprox., existencias, IVA, proveedores, stock minimo/maximo, alertas por colores. | Critica | [ ] |
| Bodegas y traslados | Bodega principal, bodegas como unidades de negocio, ticket/soporte de traslado y reportes. | Critica | [ ] |
| Productos y conversiones | Codigo de barras, codigo alterno, marcas, proveedores, categorias, empaques, desempaque y unidades. | Critica | [ ] |
| Domiciliarios | Pantallas de pedidos, datos de entrega, estados y responsable del domicilio. | Alta | [ ] |
| Ofertas y descuentos | Por cliente, cantidad, porcentaje, monto, tipo de oferta y reglas comerciales. | Alta | [ ] |
| Referidos | 4 generaciones, 10% en primeros niveles y 5% / 5% en siguientes segun utilidad del producto. | Alta | [ ] |
| Reportes | Cierres, ventas, inventario, bodegas, recaudos, IVA, utilidades, exogenas, stock y transacciones. | Critica | [ ] |
| Finanzas / bancos | Cuentas por cobrar, abonos, recaudos, varias cuentas, 4x1000 segmentado. | Critica | [ ] |
| Scanner | Codigo de barras, codigo alterno, totalizacion de compra y lectura de factura por foto. | Alta | [ ] |
| Publicacion Google Play | Preparacion de ficha, build, pruebas, politicas y envio a revision. | Media | [ ] |

# 3. Checklist detallado por modulo

## 3.1 Usuarios, roles y permisos

| Funcionalidad interna a completar | Prioridad | Dev | QA | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear roles: administrador, vendedor, domiciliario, proveedor, cliente final, contabilidad y superusuario. | Critica |  |  | Parcial (Cambiar ENUMs) |
| Permisos por modulo: ventas, inventario, bodegas, reportes, proveedores, precios, ofertas, usuarios. | Critica |  |  | Darselos desde el Frontend |
| Registro de auditoria: quien creo, edito, elimino, cambio precio o aprobo movimientos. | Alta |  |  | Parcial (Verificar tabla para aprobación) |
| Confirmacion obligatoria para cambios sensibles: precio final, descuento, traslado, anulacion, credito. | Alta |  |  | Nada (se tiene que hacer en el frontend) |
| Historial de acciones filtrable por usuario, fecha y modulo. | Media |  |  | Parcial (lo mismo pero en el frontend) |

## 3.2 Productos, referencias y proveedores

| Funcionalidad interna a completar | Prioridad | Dev | QA | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear/editar producto con nombre, descripcion, imagen, codigo de barras, codigo alterno, marca, proveedor, linea, categoria y subcategoria. | Critica |  |  | Parcial (falta imagen) |
| Manejar si el producto tiene IVA o no tiene IVA. | Critica |  |  | Listo |
| Manejar unidad de venta, empaque, caja, paquete, paca o presentacion definida. | Critica |  |  | No |
| Manejar proveedor con datos completos: NIT/ID fiscal, tipo, direccion, pais, ciudad, telefonos, email, representante, estado activo. | Alta |  |  | Parcial (Añadir más campos) |
| Relacionar producto con proveedor, marca y linea de negocio. | Alta |  |  | Sí |
| Soportar carga inicial de aproximadamente 2.500 referencias. | Critica |  |  | No |
| Registrar foto del producto y/o foto de soporte al crear producto nuevo cuando aplique. | Media |  |  | No |

## 3.3 Inventario real y alertas de stock

| Funcionalidad interna a completar | Prioridad | Dev | QA | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Existencia actual por producto y por bodega. | Critica |  |  | Si |
| Stock minimo y stock maximo por producto. | Critica |  |  | Sí |
| Semaforo verde, amarillo y rojo segun niveles de stock. | Alta |  |  | No (frontend) |
| Reporte semanal de stock y alerta, con corte dominical y envio por correo. | Alta |  |  | No (frontend) |
| Reporte de productos sin existencia, bajo minimo, sobre maximo y movimientos recientes. | Alta |  |  | No (frontend) |
| Ajustes de inventario con motivo, usuario y soporte. | Critica |  |  | No (frontend y añadido historial de inventarios) |
| Control de cantidades exactas para bodegas de almacenamiento: cajas selladas, paquetes sellados y unidades. | Critica |  |  | No |

## 3.4 Bodegas, depositos y traslados

| Funcionalidad interna a completar | Prioridad | Dev | QA | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear bodega principal y bodegas adicionales como unidades de negocio/deposito. | Critica |  |  | Parcial |
| Traslado de bodega a bodega con origen, destino, producto, cantidad, costo, usuario y fecha. | Critica |  |  | Parcial |
| Generar ticket o soporte cuando se retire mercancia de otra bodega. | Critica |  |  | No(frontend) |
| Reporte diario o cada 3 dias de movimientos entre bodegas. | Alta |  |  | No Cron jobs |
| Reporte general de todas las bodegas con existencias y valorizacion. | Alta |  |  | No (frontend) |
| Validar que el traslado descuente en origen y aumente en destino. | Critica |  |  | Parcial |
| Controlar embalaje y conversion de cantidades para cuadrar cajas, paquetes y unidades. | Alta |  |  | No |

## 3.5 Desempaque y conversiones de producto

| Funcionalidad interna a completar | Prioridad | Dev | QA | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametrizar equivalencias: caja -> paquetes -> unidades; ejemplo Raid x3. | Critica |  |  | No (frontend) |
| Registrar movimientos por unidad aun cuando el ingreso venga por caja o paquete. | Critica |  |  | Si |
| Evitar venta por presentación no permitida si el negocio define venta solo por unidad. | Alta |  |  | No |
| Mostrar trazabilidad de conversiones y saldos resultantes. | Alta |  |  | No |

## 3.6 Ventas, POS y facturacion

| Funcionalidad interna a completar | Prioridad | Dev | QA | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Venta POS con cliente, vendedor, deposito/bodega, productos, cantidades, precio, impuestos y total. | Critica |  |  | Parcial (frontend) |
| Manejo de vendedores. | Critica |  |  | Parcial (frontend) |
| Manejo de tipos de deposito/bodega que factura. | Critica |  |  | Parcial(revisar backend) |
| Manejo de diferentes tipos de clientes: mayorista, minorista y otros definidos. | Critica |  |  | Parcial (frontend, clientType en el backend ya está) |
| Al menos tres precios especificos por producto. | Critica |  |  | Si |
| Adaptar precio segun tipo de cliente y permitir editar precio final con permiso. | Critica |  |  | Parcial (frontend y definer en que endpoint hacer backend) |
| Confirmacion y motivo obligatorio para cambio de precio. | Alta |  |  | Parcial (frontend) |
| Aplicar ofertas como el usuario las busque: por cliente, cantidad, monto, porcentaje u otra regla definida. | Alta |  |  | Si |
| Cotizacion de productos: crear, guardar, consultar y convertir a venta si aplica. | Alta |  |  | No |
| Tratar impuestos en factura/venta segun parametrizacion. | Critica |  |  | Si |
| Manejo de creditos en ventas. | Critica |  |  | Parcial (revisar backend) |
| Factura con datos suficientes para control interno y reporte. | Alta |  |  | Si |

## 3.7 Compras virtuales y domicilios

| Funcionalidad interna a completar | Prioridad | Dev | QA | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliente final se registra e inicia sesion en app Android. | Critica |  |  | No |
| Cliente consulta catalogo y productos disponibles. | Critica |  |  | No |
| Cliente realiza compra virtual y ve valor del domicilio dentro de la app. | Critica |  |  | No |
| Administrador ve el pedido, metodo de pago y quien lleva el domicilio. | Critica |  |  | No |
| Domiciliario tiene pantalla de pedidos asignados e informacion de entrega. | Alta |  |  | No |
| Estados basicos: pendiente, en preparacion, asignado, en camino, entregado, cancelado. | Alta |  |  | No |

## 3.8 Ofertas, descuentos y reglas comerciales

| Funcionalidad interna a completar | Prioridad | Dev | QA | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferta por cliente especifico o grupo/tipo de cliente. | Alta |  |  | Si |
| Oferta por cantidad, monto, porcentaje o tipo de oferta. | Alta |  |  | Si |
| Vigencia de oferta: fecha inicio, fecha fin y estado activo/inactivo. | Media |  |  | Si |
| Control de acumulacion o no acumulacion de descuentos. | Media |  |  | No |
| Reporte de ventas con descuento aplicado. | Alta |  |  | Parcial (frontend) |

## 3.9 Referidos y mercadeo de redes

| Funcionalidad interna a completar | Prioridad | Dev | QA | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear estructura de invitados/referidos por usuario. | Alta |  |  | No |
| Manejar 4 generaciones/niveles. | Alta |  |  | No (backend colocar nivel referido cliente) |
| Comision calculada sobre utilidad del producto, no sobre bono fijo. | Critica |  |  | No |
| Porcentajes: primeros 2 niveles con 10% segun regla aprobada; siguientes niveles 5% y 5%. | Critica |  |  | No |
| Reporte de comisiones por usuario, venta, producto, utilidad, nivel y estado. | Alta |  |  | No |
| Parametrizacion para cambiar porcentajes sin tocar codigo cuando sea posible. | Media |  |  | No |

## 3.10 Cuentas por cobrar, creditos y recaudos

| Funcionalidad interna a completar | Prioridad | Dev | QA | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulo de cuentas por cobrar. | Critica |  |  | No |
| Apartado de pagos y abonos. | Critica |  |  | No |
| Registro de venta a credito, saldo anterior, abonos, saldo pendiente y vencimientos. | Critica |  |  | No |
| Todos los recaudos deben aparecer en reporte de cierre. | Critica |  |  | No |
| Filtro por cliente, fecha, vendedor, deposito, estado y vencimiento. | Alta |  |  | No |
| Soporte para diferentes instrumentos de pago. | Alta |  |  | No |

## 3.11 Finanzas, bancos y 4x1000

| Funcionalidad interna a completar | Prioridad | Dev | QA | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manejar varias cuentas bancarias/financieras. | Critica |  |  | No (Crear tablas cuentas bancos) |
| Parametrizar cuando un pago aplica 4x1000. | Critica |  |  | No |
| Recalcular pagos bancarios: si factura es 1.000.000 y aplica 4x1000, registrar 1.004.000 total de salida o pago segun regla. | Critica |  |  | No |
| Segmentar el valor del 4x1000 para declaraciones y reportes. | Critica |  |  | No |
| Reporte por cuenta bancaria, movimiento, impuesto 4x1000, total pagado y concepto. | Alta |  |  | No |

## 3.12 Reportes, cierres y analitica

| Funcionalidad interna a completar | Prioridad | Dev | QA | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cierre de caja con filtros por fecha/hora, tipo operacion, cliente, zona, ciudad, vendedor, deposito, usuario y estacion. | Critica |  |  | No |
| Fecha configurable para cortes. | Critica |  |  | No (cron jobs) |
| Reporte de transacciones procesadas con monto neto, contado, credito, impuestos, total, costos, utilidad y porcentaje de utilidad. | Critica |  |  | No |
| Reporte de IVA cobrado. | Critica |  |  | No |
| Reporte para exogenas como base de analisis y exportacion, sujeto a definicion contable. | Alta |  |  | No |
| Reporte de productos mas vendidos, ventas por categoria, proveedor, bodega, vendedor y cliente. | Alta |  |  | No |
| Reporte de recaudos en cierre. | Critica |  |  | No |
| Reporte de traslados de inventario. | Alta |  |  | No |
| Exportacion de reportes a Excel/PDF cuando aplique. | Media |  |  | No |

## 3.13 Scanner y lectura de facturas

| Funcionalidad interna a completar | Prioridad | Dev | QA | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escanear codigo de barras y mostrar informacion del producto. | Alta |  |  | No |
| Escanear codigo alterno de cada empresa al registrar producto nuevo. | Alta |  |  | No |
| Totalizar compra por escaneo de productos. | Alta |  |  | No |
| Cargar foto de factura para extraer cantidades, codigos de barra y descripcion cuando tecnicamente sea posible. | Alta |  |  | No |
| Relacionar lo leido por la factura con productos existentes o crear pendientes de revision. | Media |  |  | No |
| Guardar foto/soporte asociado al registro cuando aplique. | Media |  |  | No |
| Marcar como pendiente cualquier lectura OCR dudosa para revision humana. | Alta |  |  | No |

## 3.14 Integracion o referencia con Saint Enterprise / ERP

| Funcionalidad interna a completar | Prioridad | Dev | QA | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseñar UI/flujos que se asemejen funcionalmente al proceso actual del cliente. | Alta |  |  | No |
| No prometer clon exacto ni integracion directa sin APIs/accesos/exportables. | Critica |  |  | No |
| Contemplar importacion de datos desde archivos si Saint Enterprise permite exportar productos, clientes, proveedores o inventario. | Alta |  |  | No |
| Documentar diferencias funcionales y limitaciones tecnicas. | Alta |  |  | No |

## 3.15 Publicacion, soporte y entrega tecnica

| Funcionalidad interna a completar | Prioridad | Dev | QA | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Build Android probado en dispositivo real. | Critica |  |  | [ ] |
| Ambiente web administrativo desplegado. | Critica |  |  | [ ] |
| Base de datos inicial configurada. | Critica |  |  | [ ] |
| Cuentas, llaves, variables de entorno y credenciales documentadas internamente. | Alta |  |  | [ ] |
| Pruebas de roles y permisos. | Critica |  |  | [ ] |
| Documento basico de uso interno/soporte. | Media |  |  | [ ] |
| Checklist de Google Play: icono, capturas, descripcion, politicas, privacidad, firma, version. | Media |  |  | [ ] |

# 4. Criterios de aceptacion interna antes de mostrar al cliente

| Prueba interna | Criterio minimo | Estado |
| --- | --- | --- |
| Flujo cliente compra virtual | Cliente puede registrarse, ver producto, comprar, ver domicilio y pedido queda visible al admin. | [ ] |
| Flujo POS | Vendedor factura producto, aplica precio correcto, impuestos y descuenta inventario de bodega. | [ ] |
| Flujo traslado | Se crea ticket/soporte, descuenta bodega origen, aumenta bodega destino y aparece en reporte. | [ ] |
| Flujo inventario bajo | Producto cambia semaforo y aparece en reporte semanal de stock. | [ ] |
| Flujo credito | Venta a credito genera cuenta por cobrar, permite abono y aparece en cierre/recaudos. | [ ] |
| Flujo 4x1000 | Pago bancario calcula, segmenta y reporta el impuesto correctamente. | [ ] |
| Flujo reporte cierre | Cierre muestra recaudos, creditos, traslados relevantes, impuestos y totales correctos. | [ ] |
| Flujo scanner | Codigo de barras consulta producto; factura por imagen genera datos revisables. | [ ] |
| Flujo referidos | Compra calcula utilidad y comision por generacion segun regla configurada. | [ ] |
| Seguridad | Un rol sin permiso no puede entrar ni modificar modulos restringidos. | [ ] |

# 5. Pendientes que Apps Factory debe confirmar con el cliente antes de cerrar desarrollo

| Pregunta/insumo requerido | Por que se necesita | Estado |
| --- | --- | --- |
| Archivo/listado de productos, precios, IVA, existencias, codigos, proveedores y bodegas. | Carga inicial y validacion de inventario real. | [ ] |
| Reglas exactas de stock verde/amarillo/rojo. | Configurar semaforo y reportes de alerta. | [ ] |
| Definicion de precios mayorista, minorista y tercer precio. | POS y app deben calcular precio correcto. | [ ] |
| Reglas de ofertas y descuentos: acumulables, por cliente, cantidad, fecha, monto. | Evitar calculos ambiguos. | [ ] |
| Reglas contables/fiscales de IVA, exogenas, 4x1000 y creditos. | No cerrar reportes contables con supuestos. | [ ] |
| Reglas exactas de referidos por utilidad y generaciones. | Calculo de comisiones. | [ ] |
| Datos de domiciliarios, zonas, valor de domicilio y metodos de pago. | Compra virtual y operacion de reparto. | [ ] |
| Exportables o accesos de Saint Enterprise. | Importacion/conciliacion o referencia funcional. | [ ] |
| Cuenta Google Play y politicas/privacidad. | Publicacion Android. | [ ] |

# 6. Semaforo interno de avance

| Color | Uso interno | Condicion para marcar |
| --- | --- | --- |
| Rojo | No iniciado o bloqueado | Falta informacion, definicion o desarrollo base. |
| Amarillo | En desarrollo o con dudas | Funciona parcialmente, faltan validaciones, datos o QA. |
| Verde | Completo internamente | Funciona, fue probado por QA y no tiene bloqueantes conocidos. |

# 7. Control de aprobacion interna

| Responsable | Nombre | Fecha | Firma/OK |
| --- | --- | --- | --- |
| Lider tecnico Apps Factory |  |  |  |
| QA / Pruebas internas |  |  |  |
| Comercial / Alcance |  |  |  |
| Soporte / Implementacion |  |  |  |